ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_________

г. Оренбург                                                                                              «____» ____________2016г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в Оренбургском районе _________________________________________, действующего на основании доверенности _____________________________, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________________________________, действующего на основании устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию Заказчика объект: «Техническое перевооружение сети газоснабжения, в том числе межпоселковой Сакмарского района (рег. номер А49-01420-0047).  «Газопровод к объекту: котельная инв. №51 Сакмарский район, п/о Дмитриевка, в/ч 52061, кадастровый номер земельного участка 56:25:0000000:168» (далее – «Объект») и сдать в установленном порядке Объект, готовый к эксплуатации.

Работы выполняются в соответствии с утвержденной Сторонами проектно-сметной документацией (Приложение №1 к настоящему договору). Место нахождения Объекта: Оренбургская область, Сакмарский район, п/о Дмитриевка, в/ч 52061, кадастровый номер земельного участка 56:25:0000000:168.

1.2. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору).

1.3. Выполнение работ, не предусмотренных проектной документацией или требующих внесения изменений, производится в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

- Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет: 1 916 690,96 рублей (один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот девяносто рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% 292376,59 рублей, согласно смете. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №3 к настоящему Договору).

2.2. Оплата работ по настоящему договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ по строительству Объекта и компенсацию издержек Подрядчика.

2.4. Если объемы работ или стоимость строительных материалов в ходе строительства превысят указанные в договоре, но не более чем на 10% от утвержденных в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

2.5. При существенном возрастании стоимости материалов, приобретаемых Подрядчиком, увеличении объема работ, которые Стороны не могли предвидеть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения цены, а Заказчик имеет право отказаться от увеличения цены договора. В этом случае Стороны руководствуются правилами ст. 451 ГК РФ.

2.6. Приобретаемые материалы по цене поставки подтверждаются Подрядчиком накладными.

2.7. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.

- Сроки и производство работ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по обстоятельствам, не зависящими от воли сторон.

3.3. Сторонами предусматривается возможность досрочного исполнения договора.

3.4. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

3.6. По окончании выполнения работ, определенных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

3.7. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.7.1. Заказчик периодически проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

3.7.2. Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

3.8. По мере готовности к приемке скрытых работ Подрядчик письменно, за день до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается актом приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

3.9. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и(или) силами привлеченных им третьих лиц и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.10. Заказчик назначает своего представителя на Объекте строительства, который от его имени осуществляет оперативный контроль процесса строительства.

3.11. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

3.12. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

3.13. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

- Права и обязанности Заказчика

Заказчик имеет право:

4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

4.2. В целях осуществления контроля и надзора за строительством может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующей инженерной организацией. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 5-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

4.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое рабочее время в течение всего периода строительства.

4.4. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик обязан:

4.5. Осуществлять оперативный контроль строительства Объекта.

4.6. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в гл. 2 настоящего договора.

4.7. В течение 10 дней после получения уведомления о готовности Объекта к сдаче обеспечить назначение приемочной комиссии и приступить к осмотру и приемке выполненных работ в присутствии Подрядчика.

4.8. В случае принятия решения о приостановлении строительства Объекта в течение 15 дней законсервировать строительные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в полном объеме до момента консервации работ, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

4.19. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо Заказчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта строительства, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

5. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик имеет право:

5.1. Вправе требовать пересмотра Сторонами Сметы, если по независящим от него причинам цена работ превысила сметную не менее чем на 10%.

5.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при существенном нарушении договора Заказчиком с требованием возмещения ущерба.

5.3. При надлежащем завершении выполнения работ в целом, этапа или скрытых работ требовать их приемки в определенный срок, в установленном порядке, и их оплаты по условиям, согласованным в договоре.

Подрядчик обязан:

5.4. Приступить к выполнению работ после подписания Сторонами договора.

5.5. Качественно осуществить строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей их объем, содержание и стоимость.

5.6. Возвести собственными силами и (или) силами привлеченных им третьих лиц на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

5.7. В случае необходимости, осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.8. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика, он восстанавливает его за свой счет.

При этом применяемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты «ГАЗСЕРТ».

5.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектно-сметной документацией, требований технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.10. Обеспечить выполнение требований технического надзора за порядком ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на площадке всеми участниками строительства.

5.11. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.13. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, переданного Заказчиком для строительства Объекта.

5.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.15. В случае привлечения к строительным работам по настоящему договору третьих лиц (субподрядчиков) нести перед Заказчиком полную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.

5.16. Вывезти в срок 14 календарных дней со дня утверждения акта КС-14 за пределы строительной площадки принадлежащие ему и (или) привлекаемым третьим лицам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.17. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору и несоблюдения им графика производства работ.

5.18. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта КС-14 по настоящему договору.

5.19. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.20. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

5.21. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены договора, указанной в Смете.

5.22. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его в управление эксплуатирующей организации, которая должна обеспечить его коммунальное обслуживание с момента подписания Сторонами акта КС-14.

5.23. Подрядчик обязуется обеспечить охрану Объекта до даты окончания работ по настоящему договору и охрану строительной площадки до её освобождения.

5.24. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте Ocsg@oblgaz56.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

6. Приемка выполненных работ

6.1. По окончанию строительно-монтажных работ, Подрядчик до 25 числа текущего месяца представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также счета-фактуры и счета, соответствие которых подтверждено представителем организации, определенной Заказчиком, осуществляющей технический надзор.

6.2. В случае наличия неуплаченных Подрядчиком штрафов и пеней, начисленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора, оплата принятых Заказчиком работ производится только после их уплаты Подрядчиком.

6.3. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Подрядчика от устранения выявленных недостатков в оплаченной работе.

6.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему договору работы на основании утвержденных актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в сроки, указанные в Приложении №4.

6.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.6. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах установленной цены договора.

6.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.8. В случае частичного или полного отказа от оплаты Заказчик в письменном виде сообщает свое решение Подрядчику.

6.9. При сдаче Подрядчиком работ, последний предоставляет Заказчику исполнительную техническую документацию в полном объеме, оформленную в установленном порядке. Оплата последнего этапа работ производится при условии предоставления подрядчиком исполнительной технической документации в полном объеме.

7. Распределение рисков между Сторонами

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.

7.2. После подписания акта КС-14 Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

-возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 1 год от даты утверждения акта КС-14 по настоящему договору. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

10.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе:

10.2.1. В случае нарушения сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по срокам, утвержденным Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему договору) по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков строительства Объекта, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1% от цены Договора.

10.2.2. В случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Заказчику исполнительной документации при расторжении договора строительного подряда Подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме понесенные им убытки.

10.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.4. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

10.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере стоимости дефектуемых работ.

10.6. В случае нарушения обязательств по оплате – просрочке оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере 0,05% от неоплаченной суммы.

10.7. В случае, если работы на объекте не будут начаты в течение двух недель с момента, указанного в графике производства работ, по причинам, не зависящим от Заказчика, последний вправе удержать с Подрядчика 5 % (пять процентов) от цены Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10.8. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 5.25. настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.

11.2. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и ответа на нее в письменной форме устанавливается в 15 дней.

11.3. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

12. Порядок расторжения договора

12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий договор с Подрядчиком в следующих случаях:

-задержки Подрядчиком начала строительства более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;

-систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания строительства, по причинам, не зависящим от Заказчика;

-систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

-выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований проектно-сметной документации;

-лишение прав Подрядчика на производство работ, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Подрядчика на производство работ.  Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце.

12.2. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:

-принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;

-в течение трех дней после получения от Подрядчика актов приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 утвердить их или дать мотивированный отказ;

-в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

12.3. При расторжении договора по любым основаниям Подрядчик обязан передать по акту приемки объект незавершенного строительства в 2-х недельный срок, освободить строительную площадку и передать Заказчику исполнительную документацию.

12.4. Расторжение договора оформляется подписанием соглашения Сторон или регулируется в судебном порядке.

12.5. При расторжении договора в одностороннем порядке Сторона - инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону договора о его расторжении за месяц до предполагаемой даты расторжения.

12.6. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

12.7. Досрочное расторжение договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

12.8. Отношения по договору прекращаются по завершению гарантийного срока на работы, выполненные в рамках настоящего договора.

13. Порядок заключения и срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств.

13.2. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.

13.3. Основание заключения настоящего Договора: п. 12.1.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Оренбург».

13.4. Условия настоящего договора применяются в отношении сторон возникших до заключения настоящего договора (п.2. ст. 425 Гражданского кодекса РФ).

14. Прочие условия

14.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена договора в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении, при условии возможности финансового обеспечения строительства Объекта.

14.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Ocsg@oblgaz56.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

14.5. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в главе «Адреса и банковские реквизиты Сторон».

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.

14.6. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

14.7. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить Заказчику свидетельство о допуске к определённому виду работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

14.8. Договором предусматривается возможность поставки материалов Заказчиком.

14.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Проектно-сметная документация;

- Приложение № 2 - График выполнения работ;

- Приложения № 3 – Смета;

- Приложение № 4 – Порядок и условия оплаты выполненных работ.

16. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

| _______________________ | АО «Газпром газораспределение Оренбург» |
| --- | --- |
|  | Филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» в Оренбургском районе |
| Директор _____________________ _______________________/ М.П. | Директор филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в Оренбургском районе ___________________________/ М.П. |

Приложение №1

К Договору строительного подряда № ________

от «___» _________________ 20__г.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Все работы должны быть выполнены на основании разработанного проекта. Все объемы работ Указаны в локальном –сметном расчете. |  |
| --- | --- |

Подписи Сторон:

От  Подрядчика:                                                      От Заказчика:

Директор                                                                Директор филиала

________________                                                АО  «Газпром газораспределение Оренбург»

в Оренбургском районе

_____________ /____________                             __________________ /

МП                                                                                    МП

Приложение №2

К Договору строительного подряда № ________

от «___» _________________ 20__г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на объекте:

«Техническое перевооружение сети газоснабжения, в том числе межпоселковой Сакмарского района (рег. номер А49-01420-0047).  «Газопровод к объекту: котельная инв. №51 Сакмарский район, п/о Дмитриевка, в/ч 52061, кадастровый номер земельного участка 56:25:0000000:168»

| № | Наименование видов работ | Срок выполнения работ (кол-во дней) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение строительно –монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение сети газоснабжения, в том числе межпоселковой Сакмарского района (рег. номер А49-01420-0047). «Газопровод к объекту: котельная инв. №51 Сакмарский район, п/о Дмитриевка, в/ч 52061, кадастровый номер земельного участка 56:25:0000000:168» | Начало: 17 декабря 2016г Окончание: до 31 января 2017 года |
|  | ИТОГО: |  |

Подписи Сторон:

От  Подрядчика:                                                      От Заказчика:

Директор                                                                Директор филиала

________________                                               АО  «Газпром газораспределение Оренбург»

в Оренбургском районе

_____________ /__________                                __________________ /

МП                                                                                    МП

Приложение №4

К Договору строительного подряда № ________

от «___» _________________ 20__г.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в течение 30 (тридцать)  календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

Подписи Сторон:

От  Подрядчика:                                                 От Заказчика:

Директор                                                                Директор филиала

________________                                                АО  «Газпром газораспределение Оренбург»

в Оренбургском районе

_____________ /__________                                __________________ /

МП                                                                               МП