Дополнительное соглашение № 1

к договору № (16)20/0528-12 от 08.08.2012 г.

г. Оренбург						«03» апреля 2013 г.

Открытое акционерное общество «Оренбургоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Плющикова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании доверенности № 144 от 03.12.2012 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Промбезопасность-Оренбург», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Алексеева Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.4 договора изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание: 12.04.2013 г.»

2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются условиями договора  № (16)20/0528-12 от 08.08.2012 г.

3.Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 14.02.2013 года.

| «Заказчик» Зам.генерального директора ОАО «Оренбургоблгаз» ____________________ Д.В. Плющиков М.П. | «Подрядчик» Генеральный директор ООО «НТЦ «Промбезопасность-Оренбург» ____________________ А.А. Алексеев М.П. |
| --- | --- |