- ДОГОВОР  № __________________

строительного подряда

«__» _________ 2012 г.

ОАО «Оренбургоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Д.В. Плющикова, действующего на основании доверенности № 254 от 15.12.2011 г., с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - «Заказчик» поручает ликвидировать аварийную ситуацию на объекте: Подземный межпоселковый газопровод высокого давления с. Ильинка - с. Урал (инв. №30205)  Кувандыкского района, а «Подрядчик» выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации (перекладка подводного перехода через р. Урал подземного межпоселкового газопровода  высокого давления с. Ильинка – с. Урал (инв. №30205))  в соответствии со Сметой (Приложение №1) и передает «Заказчику», который обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

  - Сроки производства работ: октябрь 2012 г.

  - Поставку материалов на объект осуществляет «Заказчик».

- Стоимость работ по договору

  - Общая стоимость работ определяется на основании Сметы, утвержденной «Заказчиком»,  являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет            3 763 964 (три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 18% - 574 164 рубля.

  - Согласование сторонами дополнительных объемов работ осуществляется в письменном виде подписанием документа и утверждения дополнительных смет лицами, подписавшими настоящий договор. Работы, выполненные без согласования дополнительных объемов и стоимости работ, оплате не подлежат.

- Порядок приемки и оплаты работ

3.1. Подписание акта приемки выполненных работ или обоснованный отказ от подписания осуществляется в 3-х-дневный срок со дня предъявления «Подрядчиком».

3.2. Оплата принятых «Заказчиком» работ производится в течение 60 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

- Права и обязанности «Подрядчика»

  - «Подрядчик» обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых допусков, разрешений  на право производства работ.

4.1.2. Выполнять поручаемые ему работы в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, СНиП, ТУ и других нормативных документов в строительстве.

4.1.3. Выполнить дополнительные работы по взаимной договоренности с «Заказчиком», если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ

4.1.4. Иметь всю необходимую для производства работ технику, инструмент, приспособления, вспомогательные материалы. Обеспечить их приемку, разгрузку и  складирование.

4.1.5. Устранить все дефекты, выявленные в процессе выполнения работ, приемки работ и во время гарантийной эксплуатации.

4.1.6. Обеспечить в период проведения работ соблюдение на объектах строительства требований действующего законодательства РФ по использованию земель, по пожарной безопасности, по технике безопасности и охране окружающей среды.

4.1.7. К моменту сдачи объектов «Заказчику» привести в порядок трассу газопроводов, провести рекультивацию земель в объеме проекта.

4.1.8. Обеспечить своевременное ведение и передачу «Заказчику» исполнительно-технической документации в требуемых нормативами объемах.

4.1.10. Устранять все полученные в ходе выполнения работ замечания и выполнять указания «Заказчика», если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.2.  «Подрядчик» имеет право:

4.2.1. По согласованию с «Заказчиком» привлекать для выполнения работ  субподрядные организации

4.2.2. В случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций «Подрядчик» несет за их действия полную ответственность перед «Заказчиком».

- Права и обязанности «Заказчика»

  - «Заказчик» обязан:

5.1.1. Передать «Подрядчику» проектно-сметную документацию на выполнение работ в необходимом количестве экземпляров.

5.1.2. Оплатить принятые от «Подрядчика» работы в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора.

5.1.3. Обеспечить ведение технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ.

5.1.4. Компенсировать «Подрядчику» лимитированные затраты, норматив которых определяется в сводном сметном расчете:

-временные здания и сооружения;

-непредвиденные затраты.

5.1.5 Осуществить поставку материалов Подрядчику до начала производства строительно-монтажных работ.

5.2.  «Заказчик» имеет право:

- 5.2.1. Беспрепятственного доступа на объекты строительства в любое время с целью проверки хода работ.

- 5.2.2. Приостанавливать производство работ на объекте в случае нарушения «Подрядчиком» технологии производства СМР, применения материалов, не отвечающих требованиям проекта, отклонений от проектных решений.

- 5.2.3. Требовать от «Подрядчика» устранения допущенных нарушений без дополнительной оплаты и в кратчайшие сроки.

- Техническая документация

  - Основным документом для выполнения  работ является проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке. Проектно-сметная документация передается «Подрядчику» за 20 дней до начала работ.

  - На согласованные дополнительные работы «Заказчиком» составляются и утверждаются дополнительные сметы.

- Производство работ

  - С момента начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ. По окончанию работ журнал передается «Заказчику» одновременно с исполнительно-технической документацией.

  - В целях оперативного решения вопросов, возникающих в ходе работ, «Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика» в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и  совместно с представителем «Подрядчика» оформлять все необходимые документы. Уполномоченный представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и в любое время производства.

- Распределение риска между Сторонами

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства указанного в п.1.1. настоящего договора, до приемки «Заказчиком» объекта в эксплуатацию, несет «Подрядчик».

- Ответственность сторон

  - Каждая сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить другой стороне причиненные убытки.

  - Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательстве РФ порядке юридическими лицами, состоят на налоговом учете, располагают необходимыми полномочиями для заключения договоров и обязуются, при возникновении необходимости, предоставить заинтересованными лицам соответствующие документы, подтверждающие юридический  статус Сторон.

  - В случае, не сдачи объекта по вине «Подрядчика» в срок, «Подрядчик» по требованию «Заказчика» оплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования СБ РФ (ст.395 Гражданского кодекса РФ), за каждый день просрочки.

  - В случаях, когда работа выполнена «Подрядчиком» с отступлением, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, которые делают непригодным для использования объект  «Заказчик» вправе, по своему выбору потребовать от   «Подрядчика»:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещение своих расходов на устранение недостатков.

  - В случае, не оплаты выполненных «Подрядчиком» работ в сроки, установленные п. 3.2 настоящего договора, «Заказчик» по требованию «Подрядчика» оплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования СБ РФ (ст.395 Гражданского кодекса РФ), за каждый день просрочки.

- Арбитраж

  - Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между сторонами.

  - В случае, если споры и разногласия не были разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством арбитражным судом.

- Гарантия качества

  - «Подрядчик» гарантирует соответствие  объекта строительства, указанным в технической документации показателям.

11.2. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты) обнаруженные в период гарантийного срока (1 год после ввода в эксплуатацию) и устраняет недостатки за свой счет.

- Расторжение договора

12.1. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с уведомлением «Подрядчика» за 15 дней в случаях:

- нарушения «Подрядчиком» условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом,

- аннулирования у «Подрядчика» допусков на выполнение работ органами государственной власти в рамках действующего законодательства.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до   31.12.2012 года.

13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

14. Реквизиты сторон

| «Заказчик» ОАО «Оренбургоблгаз» 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39 ИНН 5610010369 КПП 561350001 БИК 044599132 р/с 40702810500010004873 Центральный филиал АБ «Россия», п. Газопровод, Московская область к/с 30101810400000000132 Грузополучатель: трест «Медногорскмежрайгаз» ОАО «Оренбургоблгаз» 462270, г. Медногорск, ул. Кирова,10 ИНН/КПП 5610010369/560602001 | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора ОАО «Оренбургоблгаз» _______________ Д.В. Плющиков |  |

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

_____________________                                                                                                                                                                                                           _____________________

«______» ________________20__г.                                                                                                                                                «______» ________________20__г.

Кувандыкский район

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Перекладка газопровода ННБ, Урал

На __________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _________3763,964 тыс.руб.

Строительных работ ________3059,174 тыс.руб.

Монтажных работ ______________74,225 тыс.руб.

Средства на оплату труда ___________________97,004 тыс.руб.

Сметная трудоемкость ____________________ 213,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____________200___г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-003-14 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=8,57; ЭМ=4,9; ЗПМ=8,57; МАТ=4,27 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (276,11 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (75,98 руб.): 50%*(0,8*0,5) от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,064 | 17088,42 | 1083,85 | 16004,6 | 4077,95 | 1093,66 | 69,37 | 1024,29 | 260,99 |
| 2 | ТЕР01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-031-01 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=8,57; ЭМ=4,9; ЗПМ=8,57; МАТ=4,27 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (75,53 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (20,79 руб.): 50%*(0,8*0,5) от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,0633 | 4733,25 |  | 4733,25 | 1427,68 | 299,61 |  | 299,61 | 90,37 |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 59 Канализация наружные сети(основания, колодцы, гидроизоляция, прочие работы, коллекторы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (955,95 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (342,2 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 10 м3 основания | 0,94 | 3820,25 | 853,14 | 159,73 | 36,08 | 3591,04 | 801,95 | 150,14 | 33,91 |
| 4 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=8,57; ЭМ=4,9; ЗПМ=8,57; МАТ=4,27 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (110,58 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (30,43 руб.): 50%*(0,8*0,5) от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0,094 | 2803,88 | 1094,22 | 1709,66 | 313,15 | 263,56 | 102,86 | 160,7 | 29,44 |
| Раздел 2. Прокладка газопровода методом ННБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР34-02-019-06 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 200 Кн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-019-06 83 Сооружения связи и радиовещания (телефонная кабельная линия и радиолиния) ОЗП=8,57; ЭМ=4,15; ЗПМ=8,57; МАТ=3,6 Прокладка и монтаж сетей связи: НР, (60861,51 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (20684,96 руб.): 65%*(0,8*0,5) от ФОТ | 1 м | 210 | 11867,84 | 30,17 | 11104,9 | 299,26 | 2492247 | 6334,94 | 2332021 | 62845,5 |
| 6 | Прайс лист | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11-160*10 Прокладка и монтаж сетей связи | м | 210 | 728 |  |  |  | 152880 |  |  |  |
| 7 | Прайс лист | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11-63*5,8 Прокладка и монтаж сетей связи | м | 210 | 99,9 |  |  |  | 20979 |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 127 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,57; ЭМ=4,42; ЗПМ=8,57; МАТ=4,13 Электромонтажные работы на других объектах: НР, (3574,65 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (1278,86 руб.): 65%*(0,8*0,5) от ФОТ | 100 м | 3 | 4286,01 | 1406,34 | 171,63 | 19,37 | 12858,02 | 4219,01 | 514,89 | 58,1 |
| 9 | прайс лист | кабель ВВГнг5*10 Электромонтажные работы на других объектах | м | 300 | 186,24 |  |  |  | 55872 |  |  |  |
| 10 | ТЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-120-02 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (601,41 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (215,29 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 1 узел | 1 | 929,32 | 525,86 | 193,62 |  | 929,32 | 525,86 | 193,62 |  |
| 11 | ТЕР24-02-120-03 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-120-02 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (315,51 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (112,94 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 100 м трубопровода | 3 | 198,69 | 61,02 | 137,67 | 30,94 | 596,06 | 183,06 | 413 | 92,81 |
| 12 | ТЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-122-03 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (82,33 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (29,47 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 100 м газопровода | 3 | 83,29 | 15,77 | 67,53 | 8,23 | 249,88 | 47,31 | 202,57 | 24,68 |
| 13 | ТЕР24-02-123-10 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-122-03 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (61,17 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (21,9 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 100 м газопровода | 3 | 79,02 | 9,86 | 69,16 | 7,97 | 237,05 | 29,57 | 207,48 | 23,91 |
| 14 | ТЕР24-02-125-01 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-125-01 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (2856,19 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (1022,43 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 1 участок испытания газопровода | 1 | 11060,54 | 1378,57 | 9681,97 | 1118,81 | 11060,54 | 1378,57 | 9681,97 | 1118,81 |
| 15 | ГЭСН25-05-013-04 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм толщиной стенки до 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-125-01 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Магистральные и промысловые трубопроводы: НР 120%*(0,85*0,9) от ФОТ СП 60%*(0,8*0,5) от ФОТ | 1 стык | 25 | 757,64 |  |  |  | 18941 |  |  |  |
| Раздел 3. Прокладка газопровода в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР24-02-034-02 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-034-01 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (325,15 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (116,39 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 100 м газопровода | 0,9 | 132180,1 | 206,71 | 550,55 | 109,18 | 118962,1 | 186,04 | 495,5 | 98,26 |
| 17 | Прайс лист | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11-160*14,6 Прокладка и монтаж сетей связи | м | 90 | 728 |  |  |  | 65520 |  |  |  |
| 18 | ТЕР24-02-002-04 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм 156,41 = 597,25 - 1 x 440,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-002-03 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (4051,86 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (1450,44 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 1 соединение | 10 | 824,34 | 354,28 | 431,13 |  | 8243,41 | 3542,84 | 4311,27 |  |
| 19 | ТСЦ-507-2627 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-002-03 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт. | 10 | 1776,59 |  |  |  | 17765,85 |  |  |  |
| 20 | ТЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 127 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,57; ЭМ=4,42; ЗПМ=8,57; МАТ=4,13 Прокладка и монтаж сетей связи: НР, (279,36 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (94,94 руб.): 65%*(0,8*0,5) от ФОТ | 1 км кабеля | 0,09 | 13866,42 | 2369,26 | 11474,3 | 1159,01 | 1247,98 | 213,23 | 1032,69 | 104,31 |
| 21 | прайс лист | Стоимость сигнальной ленты "ГАЗ" Прокладка и монтаж сетей связи | м | 90 | 4,2 |  |  |  | 378 |  |  |  |
| 22 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-002-01 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (553,56 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (198,16 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 10 фасонных частей | 0,6 | 2058,82 | 445,9 | 1213,59 | 360,8 | 1235,29 | 267,54 | 728,15 | 216,48 |
| 23 | Прайс лист | Стоимость неразъёмного соединения ПЭ100 ГАЗ SDR11-160/СТ159 Прокладка и монтаж сетей связи | шт | 2 | 2200 |  |  |  | 4400 |  |  |  |
| 24 | Прайс лист | Стоимость отвордов ПЭ100 ГАЗ SDR11-160*14,6 Прокладка и монтаж сетей связи | шт | 4 | 1300 |  |  |  | 5200 |  |  |  |
| 25 | ТЕР24-02-034-01 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм 10,79 = 7 306,65 - 10,2 x 715,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-034-01 64 Теплоснабжение и газопроводы наружные сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (95,17 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (34,07 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ | 100 м газопровода | 0,9 | 92,47 | 92,47 |  |  | 83,22 | 83,22 |  |  |
| 26 | ТСЦ-507-2007 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-002-01 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 м | 9 | 2182,7 |  |  |  | 19644,27 |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-008-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=8,57; ЭМ=4,32; ЗПМ=8,57; МАТ=4,34 Автомобильные дороги: НР, (1709,86 руб.): 142%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (598,13 руб.): 95%*(0,8*0,5) от ФОТ | 100 знаков | 0,04 | 53573,81 | 31857,4 | 13103,1 | 2360,69 | 2142,95 | 1274,29 | 524,12 | 94,43 |
| 28 | ТСЦ-105-0217 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-008-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=8,57; ЭМ=4,32; ЗПМ=8,57; МАТ=4,34 Автомобильные дороги | 100 шт. | 0,04 | 17798,6 |  |  |  | 711,94 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 3017633 | 19259,7 | 2351961 | 65092 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3030286 | 22148,6 | 2361725 | 74855,8 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 76785,88 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26327,37 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3059174 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74225,1 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3133399 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 646412,4 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2361725 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 97004,42 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 76785,88 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26327,37 |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 56401,18 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3189800 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 574164 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 3763964 |  |  |  |

Составил: _______________________

Проверил:_______________________